Решение №72/17.07.2015 по търг. д. №230/2014 на ВКС, ТК, I т.о.

Решение по т. д.№ 230/2014 год. на ВКС-ТК, І т. о.Р Е Ш Е Н И Е	
	 	
	№72	
	 	
	 София, 17.07.2015 год.	
	 	
	В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А	
	 	
	В. К. С – Търговска колегия, І т. о. в публичното заседание на двадесети април през две хиляди и четиринадесета година в състав:	
	 	
	 Председател: Д. П	
	 	
	 Членове: Е. М 	
	 	
	 Ирина П.	
	 	
	при участието на секретаря Е. С, като изслуша докладваното от съдията Проданова т. д. № 230 по описа за 2014 год. за да се произнесе взе предвид следното:	
	 	
	 	
	
        
	
        
	Производството е по реда на чл.290 ГПК.	
	 	
	 Делото е образувано по касационните жалби на Маргаритка Д. К. и Г. Д. Б., както и от [фирма] срещу Решение № 446 от 30.09.2013 год. по т. д.№ 773/2013 год. на Пловдивския апелативен съд.	
	 	
	Факултативният касационен контрол е допуснат само по жалбата [фирма] за проверка по допустимостта на въззивното решение в обжалвана от него част – т.1 на ТР № 1/19.02.2010 год. на ОСГТК на ВКС.	
	 	
	В касационната жалба на [фирма] в се подържат основанията по чл.281 т. 2 и т.3 ГПК – недопустимост и неправилност на въззивния акт в частта с която исковете срещу дружеството са уважени.	
	 	
	Ответниците по касация Маргаритка и Г.Би изразяват становище, че касационната жалба на [фирма] е неоснователна и решението на апелативния съд следва да остане в сила в обжалваната му от дружеството част. чрез представени писмени бележки	
	 	
	Като взе предвид становищата на страните и извърши проверка на обжалвания въззивен акт, ВКС-Търговска колегия, състав на І т. о. приема следното:	
	 	
	Старозагорският окръжен съд е бил сезиран от Маргаритка и Г.Би с обективно и пасивно субективно съединени искове срещу [фирма] и И. Ч. за солидарното им осъждане (при условията на частичност) за заплащане на: 1/ Сумата 26000 лв. „представляваща тройния размер на дължимите разноски за отстраняване на щетите”; 2./ Сумата 15000 евро – неустойка за забава; 3./ Сумата 2217 лв. – обезщетение за забава при заплащането на първата от посочените суми за периода от 30.05.2009 год. и до датата на ИМ; 4./ Сумата 1296 евро – обезщетение за забава при заплащането на първата от посочените суми за периода от 30.05.2009 год. и до датата на ИМ; 5./ Законната лихва върху всяка от главниците, считано от датата на исковата молба.	
	 	
	При условията на евентуалност, исковете се подържат само срещу [фирма] в случай, че солидарност не е налице.	
	 	
	Исковете произтичат от сключен на 29.06.2006 год. между Маргаритка и Г.Би и [фирма], представляван от управителя Ч. Предварителен договор за учредяване право на строеж, съчетан с договор за изработка, подвид „строителство”. Окончателен договор е сключен на 14.12.2007 год., видно от нот. акт № 174 т.5 рег.58885 д.№ 979/2007 год. на нотариус с рег. № 310 А.Ч.. 	
	 	
	Твърдението по исковата молба е, че ответникът е допуснал забава и отклонение в качеството при изпълнение на СМР, като недостатъците са подробно изброени в исковата молба.	
	 	
	Първоинстанционният Старозагорски окръжен съд с Решение № 74/01.03.2013 год. по т. д№ 488/2010 год. е приел, че е сезиран с обективно съединени искове с правно основание чл.265 ал.1 ЗЗД (първата от заявените претенции); иск с правно основание чл.92 ал.1 ЗЗД (претенцията по п.2) и искове с правно основание чл.86 ал.1 ЗЗД по останалите пунктове. Отхвърлил е главният иск за сумата над 1455.74 лв., позовавайки се на чл.264 ал.2 и ал.3 ЗЗД по отношение на явните недостатъци и на липса на пасивна материалноправна легитимация по отношение на скритите такива над посочения размер, приемайки, че останалите дефекти се дължат на работата на проектанта, а не на строителя. Отхвърлил е иска за присъждане на обезщетение за забава, поради липсата на покана – чл.84 ал.2 ЗЗД. Отхвърлил е иска за неустойка за забава в строителството, поради това, че такава не е била налице. За заплащане на сумата 1455.74 лв. е ангажирал отговорността само на [фирма], като е отхвърлил всички искове срещу управителя Ч., тъй като е счел, че не е налице солидарна отговорност.	
	 	
	Решението на Старозагорския окръжен съд е било обжалвано от Маргаритка и Г.Би в частта с която исковете им са били отхвърлени. 	
	 	
	Пловдивският апелативен съд е отменил решението на Старозагорския окръжен съд в частта с която е бил отхвърлен за сумата 24544.26 лв. предявеният иск за присъждане на тройния размер на разходите за възстановяване на щети от некачествено строителство (п.1), като е присъдил тази сума. Уважил е до размера на 2217 лв. и акцесорния иск за забава при плащане на посочената сума (п.2). Потвърдил е първоинстанционното решение в останалата му част вкл. и в частта с която СтЗОС е отхвърлил искове срещу управителя на дружеството И. С. Ч. в качеството му на физическо лице. Отменил е първоинстанционния акт и в частта за разноските, присъждайки в тежест на [фирма] 2568.52 лв. и в тежест на Маргаритка К. и Г. Б. – 257.14 лв., посочвайки, че те се присъждат по компенсация.	
	 	
	Становището на настоящия съдебен състав при извършената служебна проверка по допустимостта, че С. окръжен и Пловдивският апелативен съдилища са се произнесли по нередовна искова молба произтича от следното:	
	 	
	Както бе посочено по-горе, първата от заявените претенции ищците са формулирали като такава „представляваща тройния размер на дължимите разноски за отстраняване на щетите”. Първоинстанционният съд е квалифицирал този иск по чл.265 ал.1 предл.2 ЗЗД в който случай действително са от значение сроковете по чл.264 ал.2 ЗЗД, но троен размер не се дължи. 	
	 	
	Претенцията за присъждане на тройния размер на разходите за отстраняване на недостатъците е квалифицирана от П. като иск с правно основание чл.92 ал.1 ЗЗД, независимо, че така както е формулирана в петитумната част на исковата молба, не може да се стигне до извода, че е предявеният иск е за неустойка. При двата иска е различен както обемът на търсената защита, така и правнорелевантните факти обуславящи основателността им. Правната квалификация на иска по п.1 е от значение и за акцесорната претенция за обезщетение за забава по която се е произнесъл П..	
	 	
	С т.5 на ТР № 1/2013 год. ОСГТК на ВКС разграничи хипотезите на чл.270 ал.3 ГПК при различните пороци на исковата молба, констатирани от касационната инстанция. В случая, нередовността на исковата молба не е свързана с конституирането на страните и не са налице пороци, даващи основание за обезсилване и на двете решения и връщане на делото на първоинстанционния съд. В правомощията на въззивния съд е да остави без движение нередовната искова молба и даде указания на ищците да конкретизират петитума си по отношение на главната претенция с оглед определяне правната квалификация на иска. Евентуалното уточнение (или липсата на такова) е определящо за последващите му процесуални действия, съобразно разясненията в т.5 на ТР № 1/2013 год. 	
	 	
	Поради това, Върховният касационен съд – Търговска колегия, състав на І т. о. 	
	 	
	РЕШИ:	
	 	
	ОБЕЗСИЛВА Решение № 446 от 30.09.2013 год. по т. д.№ 773/2013 год. на Пловдивския апелативен съд в частта с която е отменено Решение № 74/01.03.2013 год. по т. д№ 488/2010 год. на Старозагорския окръжен съд и въззивният съд се е произнесъл по същество по предявените искове, както и в частта за разноските. 	
	 	
	ВРЪЩА делото на въззивния съд за ново разглеждане от друг състав в тази му част. 	
	 	
	 Решението е окончателно. 	
	 	
	ПРЕДСЕДАТЕЛ: 	
	 	
	 ЧЛЕНОВЕ: 1. 	
	 	
	 2.